# 优勤网规划与实施

## 网站定位：

博客信息为主通过网站增加别人信任度，个人介绍及日常笔记记录为主，适当扩展讨论、站签、页签功能，后期扩展视频教学模块，提供了解、学习个人品牌站。为日后其他网站开设奠定信任度基础。

**页面规划：**

首页：

一) 顶部

1)顶部隐藏泰山压顶(后期用作宣传等使用)

2)main navigation 模块（导航及搜索模块）

二)主内容区

1)主内容区(放置博客列表，随机塞入两天资讯以保 持内容新鲜度)

2)介绍区块(站点介绍、联系我们)

3)最新资讯模块(新闻资讯列表)

4)标签云模块(标签列表)

三)底部区域

1)最新回复

2)分类

3)友情链接

4)后期增加联系我们关于我们???

四)ICP备案区域

五)交互部分

1)返回顶部按钮增加tips提示,未来增加留言功能

2)介绍部分弹窗出现

3)分享部分弹窗展示

博客主页:

一）顶部，同首页

二）内容区

1）文章顶部分类导航

2）文章内容区

3）相关博客区域（同分类下的最新文章，

后期增加换一波功能）

4）博客标签云（博客标签库，+换一拨）

5）最新资讯（最新的资讯内容，+换一拨）

三）底部区域同首页

博客详情页面：

一）顶部，同首页

二）内容区

1）面包屑

2）文章区

3）功能操作区（送星星，点赞，赞赏）

4）相关博客

5）博客云

6）最新资讯

7）最新留言

三）底部同首页

资讯主页：

一）顶部，同首页

二）内容区

1）增加分类导航

2）列表采用文章模式，区分博客

3）右侧相关资讯（同分类下资讯）

4）右侧资讯标签云

5）最新博客

三）底部同首页

**功能规划：**

一）博客功能

二）资讯功能

三）分类功能

四）Markdown支持

四）留言功能

五）Tags库功能

六）标星功能

七）分享功能

**实施步骤：**

一）20170710 00:00:00止

·静态页面规划及交互效果完成

二）20170715 00:00:00止

·博客功能

·资讯功能

·分类功能

·markdown支持

·yooqin.com线上数据导入&上线更新

三）20170722 00:00:00止

·留言功能

·标签库功能

·分享功能

·标星功能

·数据更新&上线更新

四）待规划